Tracker de Pesos “GymRat”

Propuesta técnica y hoja de ruta para la aplicación GymRat.

Estimado Entrenador:

Es un gusto saludarte. Hemos analizado tu propuesta para el desarrollo de GymRat y consideramos que es una solución con gran potencial para optimizar el seguimiento de los entrenamientos de tus alumnos.

Dividimos el trabajo en dos fases, esto es porque nos enfocamos en la prioridad que tiene cada tarea a realizar.

Fase 1: Funcionalidades Críticas y Lanzamiento Inicial

En esta etapa nos enfocaremos en lo minimo e indispensables para garantizar la operatividad del sistema:

- Arquitectura Multiplataforma: Desarrollo de una aplicación compatible con los principales sistemas operativos móviles.

- Gestión de Usuarios: Implementación de un sistema de autenticación seguro (Login) donde cada alumno contará con su perfil personal.

- Registro de Progresos: Secciones optimizadas para la carga de ejercicios, cargas (kg) y repeticiones.

- Sincronización Offline: Implementaremos una base de datos local que permitirá a los alumnos registrar su actividad en zonas sin conectividad (como subsuelos). Los datos se sincronizarán automáticamente con la nube una vez que el dispositivo recupere la señal.

Fase 2: Escalabilidad y Funciones Avanzadas

Para asegurar un lanzamiento ágil y eficiente, sugerimos postergar las siguientes funciones:

- Análisis de Técnica mediante IA: Debido a la complejidad técnica y los altos costos de procesamiento local, recomendamos integrarlo en una versión avanzada para no demorar la salida al mercado.

- Módulo Social: Esta funcionalidad podrá ser incorporada una vez que la base de usuarios esté consolidada y el sistema de registro sea estable.

Requerimientos Pendientes

Para poder finalizar el presupuesto y el cronograma, agradeceríamos tu aclaración en los siguientes puntos:

- Gestión de Altas: ¿Deseas que los alumnos puedan registrarse de forma autónoma o prefieres dar de alta a cada usuario manualmente desde un panel de administrador?

- Cronograma: ¿Tienes una fecha estimada o un evento específico para el lanzamiento oficial del sistema?

Quedamos a la espera de tus comentarios para dar el siguiente paso.

Atentamente, Thianic.